借鉴E:\Desktop\NagaAgent-main 里面的项目，莲心值得借鉴升级的地方如下：

第一梯队：高价值、低投入，建议优先升级

1. LiteLLM 统一 LLM 网关

莲心现状： 直接调用 DeepSeek SDK，本地 Ollama 模式是 ad-hoc 的 if-else 分支。

借鉴理由： NagaAgent 的 llm_service.py 用 LiteLLM 一行代码切换模型提供商。莲心引入后：

- DeepSeek / Anthropic / Kimi / Ollama 本地模型一套代码统一调用

- COT 推理链 (reasoning_content) 自动透传，莲心已有的 DeepSeek-R1 思考过程展示会更干净

- 莲心现有的 config.py 中 use_local 标志和两套 client 创建逻辑可以大幅简化

改动范围： brain/agent.py 的 LLM 调用层 + config.py，约 200 行改动。

---

2. 意图路由器（替换正则 decision.py）

莲心现状： brain/decision.py 用正则匹配判断"纯聊 vs Agent工具"，模式有限且脆弱。

借鉴理由： NagaAgent 用 gpt-4.1-nano（或任何便宜小模型）做意图分类。莲心可以：

- 用本地 Ollama 小模型（如已有的 Qwen2-1.5B）做路由，零 API 成本

- 识别比正则更细腻：闲聊 / 需要工具 / 需要搜索 / 需要记忆检索

- 按需注入工具定义和技能知识，大幅缩短纯聊时的 prompt

改动范围： 新建 brain/intent_router.py + 修改 brain/agent.py 的 _function_calling_loop 入口，约 150 行。

---

3. 上下文压缩

莲心现状： 长对话靠简单截断历史轮数。本地模型模式截断为 10 轮，云端靠 DeepSeek 的大窗口硬撑。

借鉴理由： NagaAgent 的 context_compressor.py 用便宜模型把旧消息压缩为结构化摘要（关键事实/用户偏好/待办事项等），注入 <compress> 标签。莲心引入后：

- QQ 桥接场景（同一用户跨天聊天）不用每次都重新建立上下文

- 本地 1.5B 小模型也能"记住"很久以前的事

- 摘要不同于截断——保留了语义而非丢失

改动范围： 新建 brain/context_compressor.py，约 120 行。

---

4. Agentic Tool Loop 健壮化

莲心现状： brain/agent.py 的 _function_calling_loop 是标准 Function Calling 循环，但缺少流式工具调用解析。

借鉴理由： NagaAgent 的 agentic_tool_loop.py 处理了：

- 全角字符 JSON 归一化（中文模型常输出全角符号 { } → "）

- 多层 JSON 提取（从 LLM 非标准输出中恢复有效 JSON）

- 流式文本中的 <|tool_calls_section|> 标记解析

改动范围： 增强 brain/agent.py 中已有的工具调用解析，约 80 行。

---

第二梯队：高价值、中等投入

5. DogTag 事件驱动主动调度器

莲心现状： ProactiveWorker 用简单定时器触发观察+截图。StandbyWorker 逻辑也比较原始。

借鉴理由： NagaAgent 的 agentserver/dogtag/scheduler.py 是莲心最值得借鉴的架构设计：

- 对话结束时启动倒计时（而非固定间隔轮询）

- 对话开始时取消所有倒计时（不打扰用户）

- 支持窗口模式感知（galgame 模式 vs 普通模式不同行为）

- 支持活跃时段限制（深夜不做主动行为）

莲心引入后，可以统一管理：观察触发、QQ 消息提醒、记忆整理、肩部外设自动扫描——这些行为都变成统一的 DogTag 职责。

改动范围： 新建 brain/dogtag/（scheduler + registry + duties），约 400 行。但需要重构现有 Worker 系统。

---

6. Neo4j 知识图谱（替换 JSON 记忆）

莲心现状： 长期记忆存在 long_term.json，用 search_memory(keyword) 做子串匹配检索。这是莲心记忆系统最大的瓶颈——搜"水果"找不到"苹果"。

借鉴理由： NagaAgent 的五元组 + Neo4j 方案确实解决了"精确回忆"问题。但不是照搬——莲心可以：

- 保留现有的 save_memory/search_memory/update_memory/delete_memory 四个工具接口不变

- 底层存储从 JSON 子串匹配 → Neo4j Cypher 图查询

- 五元组提取是可选的增强（现有 LLM 抽取能力足够）

注意： 需要用户安装 Neo4j（Docker 或 Desktop），这会增加部署复杂度。如果用户不想装 Neo4j，可以考虑轻量替代方案如 SQLite FTS5 全文索引或 ChromaDB 向量库。

改动范围： 新建 brain/knowledge_graph.py + 修改 brain/tools.py 中 4 个记忆工具的底层实现，约 300 行。

---

---

建议实施路线图

第一阶段（1-2天）        第二阶段（1周）         第三阶段（选做）

─────────────────      ─────────────────      ─────────────────

LiteLLM 统一网关        DogTag 主动调度器       Neo4j 知识图谱

意图路由器              重构 Worker 体系         或轻量图数据库

上下文压缩

Tool Loop 健壮化

第一阶段改动集中在 brain/agent.py 和新增 2-3 个小文件，对现有架构侵入最小，但体验提升最大——尤其是 QQ 桥接场景下长对话的记忆连贯性会明显改善。